Audit 1 – Groupe 4
MyTheatre

---
Planning prévisionnel

---
Planning effectif

---
Planning prévisionnel - Ressources

---
Planning effectif - Ressources

---
Répartition des tâches

---
Répartition des tâches

---
Retrospective
- Post-it github
- Spécialisation sur un domaine en particulier
- Ne pas négliger le pair-programming
- Diviser les domaines

---
Données
- Création des tables avec contraintes d‘intégrités
- Recopie des données existantes avec suppression des incohérences

---
Données
Vision Programme :
Vision Salle :

---
Modèles de tâches

---
Modèles d'interface abstraite

---
Maquettes
Voir pdf

---
Développement
- HTML/CSS
- Implémentation du scénario 1 à partir du MdT en utilisant le modèle MVC :
  - DAO, Servlets, JSP

---
Démonstration
Voir NetBeans

---
Etat d'avancement global
- Scénario 1 implémenté et validé

---
Propositions pour le sprint 2
- Plus de division des taches
- Meilleure plannification
- Utilisation plus personnalisée des post-it

---
Audit 1 – Groupe 4
Merci de votre attention